Dag 1 hebben we vooral een trello aangemaakt en de plannen verdeelt. We hebben uitgebreid de details besproken op discord. We zijn ook achter de XD files gegaan zodat we het ontwerp duidelijk voor ons hadden  
  
Dag 2 Kenai is er niet vandaag, we hebben vast een github repo gemaakt en we zijn begonnen met het coderen van de header en de footer. Ik heb een begin gemaakt aan de homepage.

Dag 3 Kenai is er nog steeds niet. Ben weer bezig geweest met de homepage en heb het welkomsblokje af, en een begin gemaakt aan de locatieblok

Dag 4 Kenai is er weer niet, heb het locatieblokje af met de google maps enzo, en ben bezig met de achtergrond goed te zetten

Dag 5 Kenai is er weer niet, en ik ben eigenlijk alleen maar bezig geweest met de achtergrond goedzetten

Dag 6 Kenai is er weer, we hebben hem opweg geholpen met het maken van de filmpagina en ik ben bezig geweest met de layout van de film agenda. Ondertussen heb ik lopen zeuren bij Noah voor de API / dummydata.

Dag 7 Layout van de homepage is basically af. Heb de dummydata werkend gekregen met het overzicht van alle films en ik heb gauw een inlogsysteem gemaakt voor Lisa omdat zij een voucher code systeem wou maken. Ondertussen hebben we Kenai ook meer geholpen

Dag 8 Ik ben vooral bezig geweest met Kenai helpen en ik heb een poging gedaan om de homepage iets meer responsive te maken.

Dag 9 Kon ik in principe niet veel doen, want ik had de API niet, en om die filters werkend te krijgen had ik de API nodig.  Dus ben ik maar aan mijn eigen project gaan werken.

Dag 10 we hebben eindelijk aan het eind van de dag de api gekregen. Dus ik kon eindelijk werken aan de filters maar het implementeren van de API was eerst nog een heel gedoe.

Dag 11 heb ik niet heel veel gedaan, maar we hebben weer geprobeerd de API werkend te krijgen met PHP en dat ging niet zo heel lekker

Dag 12 was prinsjesdag en toen was ik er lekker niet

Dag 13 Kon ik eindelijk werken met de filters, hier een beginnetje aan gemaakt

Dag 14 Filters zijn eindelijk af, category dingen zijn ook werkend

Dag 15 hebben we gepresenteerd.